**卒業研究報告書**

提出日時：2021/6/4

**件名**：チームR「北海道情報大学ポータルサイトの改善案の提案」

**作業者名**：角倉 立雪・樫本 昌哉・村井 宏貴・山本 翔也

**作業日時**：2021/5/28~2021/6/4

**報告内容**

**・メンバーの作業内容**

村井：理想の「デザインガイドライン」の調査

山本：課題の指示

樫本：教育実習

**・メンバーの進捗**

村井：「デザインガイドライン」の参考文献収集

山本：特になし

樫本：教育実習

**・全体のスケジュール**

　　・メンバーの現在の工程

　　　　調査・勉強

　　・年間

ダイアグラム

中程度の精度で自動的に生成された説明

**・全体の進捗**

　　一名報連相を怠っている上に、調査に時間がかかり、計画が遅れる。

**・来週の予定**

・チーム

　　改善案の作成・基本設計に入る予定。

　・メンバー

　　同上。

**・現状の問題点**

・チーム

　・改善案に採用したい要素が多い上に取捨選択するための指針が決まらない。

　・報告を怠っているメンバーの扱いが分からない。

・メンバー

　　・特になし

**・問題点に対する対策**

・チーム

　　・6月2日のインタビューなどを参考に優先順位を要素に付ける。

　　・課題を指示し、残りの2コマで判断する。

・メンバー

　　・特になし

**・備考**

　特になし