進捗報告

R4SA14 角倉 立雪

**・現在何をしているか**

　サイドバーのデザインが完了し、これからそのデザインの確認をリーダに行ってもらい

　確認を貰い次第、指摘があった場合は、その部分の修正し、再度確認を行ってもらう状態です。

（尚、サイドバーのソースコードはsumikura.htmlというファイル名でgithubの

　　マテリアル/HIU/に保存してある）

　これらの作業が終わり次第、他のヘッダーやメインコンテンツとの結合作業に勧めるつもりです

**・先週はどうやって作業をしたか**

　　三日間ほどCSSでデザインを試していたが、四日目にデザインの仕様変更を行い、

　五日目（金）に仕様変更に合わせたデザインに取り組みました。

　　使えそうなコンポーネントを探すのに二時間使い、マテリアルのcollectionクラスを見つけて終了しました。（50%完成）

六日目（月曜日）はデザイン（サイドバー）完成

　Tableタグと組み合わせを行い、マテリアルのcollectionクラスの中身のサイズを変え　れるか検証を行う。

　静的なデザインを作成

**・現在のペースだとどうなるか**

　　確認の結果によって分かれますが、些細な修正のみならばスケジュールに問題はなく、

　次へ進めると考えてます。

　　確認の

**・現在の問題点**

　　リーダからの確認次第で修正にかかる時間が変わるため、想定した計画通りに次の工程に進むことができるか不明である。

サイドバーをメインコンテンツと結合させるときに、マテリアルデザインのクラスを使用したCSSが想定したデザインのまま表示されるか確証がないこと。

**・問題点の解決点**

　　リーダから確認を貰いＯＫが出たときにメインコンテンツとサイドバーを初めに結合させ、反応をみる。

**・スケジュールの再策定**

特になし

**・来週の作業をどうやって進めていくのか**

来週一週間は大学試験を優先しつつ並行して作業を行うつもりです。